DOKUMEN SOKONGAN PAKEJ KERJA

MS-SPG-008 — Ujian Beban Statik Cerucuk

| Projek | [Masukkan nama projek] | No. Dokumen | MS-SPG-008-WP |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontraktor | [Masukkan nama kontraktor] | Semakan | 0 |
| Lokasi | [Masukkan lokasi] | Tarikh | [DD/MM/YYYY] |
| Disediakan | [Nama / Jawatan] | Diluluskan | [Nama / Jawatan] |

Buku kerja boleh diedit ini hendaklah disesuaikan berdasarkan kontrak, lukisan diluluskan, spesifikasi projek, keadaan tapak, bahan dan peralatan sebenar serta keperluan pihak berkuasa.

# 1. Pelan Pemeriksaan dan Pengujian

| Aktiviti | Pemeriksaan / Ujian | Kriteria | Tanggungjawab | H/W | Rekod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peringkat kerja 1: Ujian Beban Statik Cerucuk | Uji dan reaction reka bentuk | Mematuhi lukisan, spesifikasi, penyerahan bahan dan had penerimaan yang diluluskan | Jurutera Tapak / Wakil QA/QC | H | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / rekod ujian |
| Peringkat kerja 2: Ujian Beban Statik Cerucuk | Setup pemeriksaan | Mematuhi lukisan, spesifikasi, penyerahan bahan dan had penerimaan yang diluluskan | Jurutera Tapak / Wakil QA/QC | W | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / rekod ujian |
| Peringkat kerja 3: Ujian Beban Statik Cerucuk | Instrumentasi | Mematuhi lukisan, spesifikasi, penyerahan bahan dan had penerimaan yang diluluskan | Jurutera Tapak / Wakil QA/QC | W | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / rekod ujian |
| Peringkat kerja 4: Ujian Beban Statik Cerucuk | Loading urutan | Mematuhi lukisan, spesifikasi, penyerahan bahan dan had penerimaan yang diluluskan | Jurutera Tapak / Wakil QA/QC | W | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / rekod ujian |
| Peringkat kerja 5: Ujian Beban Statik Cerucuk | Readings dan triggers | Mematuhi lukisan, spesifikasi, penyerahan bahan dan had penerimaan yang diluluskan | Jurutera Tapak / Wakil QA/QC | W | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / rekod ujian |
| Peringkat kerja 6: Ujian Beban Statik Cerucuk | Report | Mematuhi lukisan, spesifikasi, penyerahan bahan dan had penerimaan yang diluluskan | Jurutera Tapak / Wakil QA/QC | H | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / rekod ujian |

# 2. Pengenalpastian bahaya, penaksiran risiko dan kawalan risiko

| Aktiviti | Bahaya | Kesan | Kawalan | Pihak Bertanggungjawab |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peringkat kerja 1: Ujian Beban Statik Cerucuk | Reaction failure | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |
| Peringkat kerja 2: Ujian Beban Statik Cerucuk | Kentledge collapse | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |
| Peringkat kerja 3: Ujian Beban Statik Cerucuk | Stored hydraulic energy | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |
| Peringkat kerja 4: Ujian Beban Statik Cerucuk | Sudden pile pergerakan | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |
| Peringkat kerja 5: Ujian Beban Statik Cerucuk | Unauthorised entry | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |

# 3. Analisis Keselamatan Kerja

| Aktiviti | Bahaya | Kesan | Kawalan | Pihak Bertanggungjawab |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peringkat kerja 1: Ujian Beban Statik Cerucuk | Reaction failure | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |
| Peringkat kerja 2: Ujian Beban Statik Cerucuk | Kentledge collapse | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |
| Peringkat kerja 3: Ujian Beban Statik Cerucuk | Stored hydraulic energy | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |
| Peringkat kerja 4: Ujian Beban Statik Cerucuk | Sudden pile pergerakan | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |
| Peringkat kerja 5: Ujian Beban Statik Cerucuk | Unauthorised entry | Kecederaan / kerosakan / kelewatan | Permit kerja, taklimat tugas, pengasingan kawasan, penyeliaan dan peralatan perlindungan diri khusus | Penyelia / Pegawai Keselamatan dan Kesihatan |

# 4. Senarai Semakan Pemeriksaan

| Bil. | Perkara Pemeriksaan | Butiran yang Perlu Diperiksa | Status | Catatan / Bukti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uji dan reaction reka bentuk | Sahkan ujian bagi uji dan reaction reka bentuk menggunakan prosedur diluluskan, alat ditentukur, lokasi pensampelan ditetapkan dan kekerapan yang diperlukan. Rekodkan keputusan ukuran, had penerimaan, nombor sijil, pelepasan titik saksian atau titik henti serta tindakan bagi kegagalan. | ☐ Mematuhi ☐ Tidak mematuhi ☐ Tidak berkenaan |  |
| 2 | Setup pemeriksaan | Periksa setup pemeriksaan bagi setiap lot kerja ditetapkan. Sahkan lokasi yang betul, kesempurnaan, kebersihan, keadaan tanpa kerosakan serta pematuhan kepada lukisan, spesifikasi, keperluan pengilang dan sampel yang diluluskan. Rekodkan keputusan dan tutup kecacatan sebelum pelepasan. | ☐ Mematuhi ☐ Tidak mematuhi ☐ Tidak berkenaan |  |
| 3 | Instrumentasi | Periksa instrumentasi bagi setiap lot kerja ditetapkan. Sahkan lokasi yang betul, kesempurnaan, kebersihan, keadaan tanpa kerosakan serta pematuhan kepada lukisan, spesifikasi, keperluan pengilang dan sampel yang diluluskan. Rekodkan keputusan dan tutup kecacatan sebelum pelepasan. | ☐ Mematuhi ☐ Tidak mematuhi ☐ Tidak berkenaan |  |
| 4 | Loading urutan | Sahkan ujian bagi loading urutan menggunakan prosedur diluluskan, alat ditentukur, lokasi pensampelan ditetapkan dan kekerapan yang diperlukan. Rekodkan keputusan ukuran, had penerimaan, nombor sijil, pelepasan titik saksian atau titik henti serta tindakan bagi kegagalan. | ☐ Mematuhi ☐ Tidak mematuhi ☐ Tidak berkenaan |  |
| 5 | Readings dan triggers | Periksa readings dan triggers bagi setiap lot kerja ditetapkan. Sahkan lokasi yang betul, kesempurnaan, kebersihan, keadaan tanpa kerosakan serta pematuhan kepada lukisan, spesifikasi, keperluan pengilang dan sampel yang diluluskan. Rekodkan keputusan dan tutup kecacatan sebelum pelepasan. | ☐ Mematuhi ☐ Tidak mematuhi ☐ Tidak berkenaan |  |
| 6 | Report | Periksa report bagi setiap lot kerja ditetapkan. Sahkan lokasi yang betul, kesempurnaan, kebersihan, keadaan tanpa kerosakan serta pematuhan kepada lukisan, spesifikasi, keperluan pengilang dan sampel yang diluluskan. Rekodkan keputusan dan tutup kecacatan sebelum pelepasan. | ☐ Mematuhi ☐ Tidak mematuhi ☐ Tidak berkenaan |  |
| 7 | Pelepasan kawasan kerja | Periksa pelepasan kawasan kerja bagi setiap lot kerja ditetapkan. Sahkan lokasi yang betul, kesempurnaan, kebersihan, keadaan tanpa kerosakan serta pematuhan kepada lukisan, spesifikasi, keperluan pengilang dan sampel yang diluluskan. Rekodkan keputusan dan tutup kecacatan sebelum pelepasan. | ☐ Mematuhi ☐ Tidak mematuhi ☐ Tidak berkenaan |  |
| 8 | Perlindungan akhir dan penyerahan | Periksa perlindungan akhir dan penyerahan bagi setiap lot kerja ditetapkan. Sahkan lokasi yang betul, kesempurnaan, kebersihan, keadaan tanpa kerosakan serta pematuhan kepada lukisan, spesifikasi, keperluan pengilang dan sampel yang diluluskan. Rekodkan keputusan dan tutup kecacatan sebelum pelepasan. | ☐ Mematuhi ☐ Tidak mematuhi ☐ Tidak berkenaan |  |

# 5. Senarai Semakan Bahan

| Bil. | Item | Butiran Kelulusan | Butiran Keadaan | Butiran Sijil / Tentukuran | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reaction beams dan angkur | Padankan penyerahan bahan diluluskan, data teknikal, pengilang, jenis produk, gred, saiz, warna jika berkaitan, kelompok dan lokasi penggunaan dengan dokumen penghantaran. | Periksa pengenalan, pembungkusan, kuantiti, tarikh luput jika berkenaan, kerosakan, perubahan bentuk, kakisan, kelembapan, pencemaran dan kaedah penyimpanan. Asingkan bahan yang tidak mematuhi keperluan. | Periksa sijil kilang atau pengilang, gred dan nombor kelompok atau leburan, pensijilan produk serta laporan ujian bebas yang diperlukan; sahkan kebolehkesanan kepada lokasi pemasangan. |  |
| 2 | Kentledge blocks where used | Padankan penyerahan bahan diluluskan, data teknikal, pengilang, jenis produk, gred, saiz, warna jika berkaitan, kelompok dan lokasi penggunaan dengan dokumen penghantaran. | Periksa pengenalan, pembungkusan, kuantiti, tarikh luput jika berkenaan, kerosakan, perubahan bentuk, kakisan, kelembapan, pencemaran dan kaedah penyimpanan. Asingkan bahan yang tidak mematuhi keperluan. | Periksa sijil pematuhan pengilang, data produk, pengenalan kelompok atau siri dan laporan ujian yang ditetapkan. Catat 'tidak berkenaan' hanya dengan persetujuan wakil QA/QC. |  |
| 3 | galas plates | Padankan penyerahan bahan diluluskan, data teknikal, pengilang, jenis produk, gred, saiz, warna jika berkaitan, kelompok dan lokasi penggunaan dengan dokumen penghantaran. | Periksa pengenalan, pembungkusan, kuantiti, tarikh luput jika berkenaan, kerosakan, perubahan bentuk, kakisan, kelembapan, pencemaran dan kaedah penyimpanan. Asingkan bahan yang tidak mematuhi keperluan. | Periksa sijil pematuhan pengilang, data produk, pengenalan kelompok atau siri dan laporan ujian yang ditetapkan. Catat 'tidak berkenaan' hanya dengan persetujuan wakil QA/QC. |  |
| 4 | Reference beams | Padankan penyerahan bahan diluluskan, data teknikal, pengilang, jenis produk, gred, saiz, warna jika berkaitan, kelompok dan lokasi penggunaan dengan dokumen penghantaran. | Periksa pengenalan, pembungkusan, kuantiti, tarikh luput jika berkenaan, kerosakan, perubahan bentuk, kakisan, kelembapan, pencemaran dan kaedah penyimpanan. Asingkan bahan yang tidak mematuhi keperluan. | Periksa sijil pematuhan pengilang, data produk, pengenalan kelompok atau siri dan laporan ujian yang ditetapkan. Catat 'tidak berkenaan' hanya dengan persetujuan wakil QA/QC. |  |
| 5 | Jalankan ukur targets | Padankan penyerahan bahan diluluskan, data teknikal, pengilang, jenis produk, gred, saiz, warna jika berkaitan, kelompok dan lokasi penggunaan dengan dokumen penghantaran. | Periksa pengenalan, pembungkusan, kuantiti, tarikh luput jika berkenaan, kerosakan, perubahan bentuk, kakisan, kelembapan, pencemaran dan kaedah penyimpanan. Asingkan bahan yang tidak mematuhi keperluan. | Periksa sijil pematuhan pengilang, data produk, pengenalan kelompok atau siri dan laporan ujian yang ditetapkan. Catat 'tidak berkenaan' hanya dengan persetujuan wakil QA/QC. |  |

# 6. Senarai Semakan Loji dan Jentera

| Bil. | Item | Butiran Kelulusan | Butiran Keadaan | Butiran Sijil / Tentukuran | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jek hidraulik | Sahkan jenama, model, kapasiti, julat kerja dan alat tambahan sesuai dengan kaedah, pelan pengangkatan atau reka bentuk kerja sementara yang diluluskan. Sahkan pengendali telah dilatih dan diberi kuasa. | Lengkapkan pemeriksaan sebelum mula: struktur, pengadang, kawalan, henti kecemasan, brek, tayar atau rantai, hos, kabel, kebocoran, peranti amaran dan kebersihan. Tandakan dan asingkan peralatan rosak sebelum digunakan. | Sahkan pendaftaran loji jika diperlukan, rekod pemeriksaan dan penyenggaraan semasa, kompetensi pengendali serta tag keselamatan elektrik atau pengesahan pengilang yang berkenaan. |  |
| 2 | Calibrated bebankan cells dan gauges | Sahkan jenama, model, kapasiti, julat kerja dan alat tambahan sesuai dengan kaedah, pelan pengangkatan atau reka bentuk kerja sementara yang diluluskan. Sahkan pengendali telah dilatih dan diberi kuasa. | Lengkapkan pemeriksaan sebelum mula: struktur, pengadang, kawalan, henti kecemasan, brek, tayar atau rantai, hos, kabel, kebocoran, peranti amaran dan kebersihan. Tandakan dan asingkan peralatan rosak sebelum digunakan. | Sahkan sijil tentukuran atau pengesahan sepadan dengan nombor siri, julat pengukuran dan ketepatan yang diperlukan. Rekodkan tarikh tentukuran, tarikh tamat dan pemeriksaan fungsi sebelum digunakan. |  |
| 3 | Dial gauges atau displacement sensors | Sahkan jenama, model, kapasiti, julat kerja dan alat tambahan sesuai dengan kaedah, pelan pengangkatan atau reka bentuk kerja sementara yang diluluskan. Sahkan pengendali telah dilatih dan diberi kuasa. | Lengkapkan pemeriksaan sebelum mula: struktur, pengadang, kawalan, henti kecemasan, brek, tayar atau rantai, hos, kabel, kebocoran, peranti amaran dan kebersihan. Tandakan dan asingkan peralatan rosak sebelum digunakan. | Sahkan sijil tentukuran atau pengesahan sepadan dengan nombor siri, julat pengukuran dan ketepatan yang diperlukan. Rekodkan tarikh tentukuran, tarikh tamat dan pemeriksaan fungsi sebelum digunakan. |  |
| 4 | Data logger | Sahkan jenama, model, kapasiti, julat kerja dan alat tambahan sesuai dengan kaedah, pelan pengangkatan atau reka bentuk kerja sementara yang diluluskan. Sahkan pengendali telah dilatih dan diberi kuasa. | Lengkapkan pemeriksaan sebelum mula: struktur, pengadang, kawalan, henti kecemasan, brek, tayar atau rantai, hos, kabel, kebocoran, peranti amaran dan kebersihan. Tandakan dan asingkan peralatan rosak sebelum digunakan. | Sahkan pendaftaran loji jika diperlukan, rekod pemeriksaan dan penyenggaraan semasa, kompetensi pengendali serta tag keselamatan elektrik atau pengesahan pengilang yang berkenaan. |  |
| 5 | Jalankan ukur aras | Sahkan jenama, model, kapasiti, julat kerja dan alat tambahan sesuai dengan kaedah, pelan pengangkatan atau reka bentuk kerja sementara yang diluluskan. Sahkan pengendali telah dilatih dan diberi kuasa. | Lengkapkan pemeriksaan sebelum mula: struktur, pengadang, kawalan, henti kecemasan, brek, tayar atau rantai, hos, kabel, kebocoran, peranti amaran dan kebersihan. Tandakan dan asingkan peralatan rosak sebelum digunakan. | Sahkan sijil tentukuran atau pengesahan sepadan dengan nombor siri, julat pengukuran dan ketepatan yang diperlukan. Rekodkan tarikh tentukuran, tarikh tamat dan pemeriksaan fungsi sebelum digunakan. |  |

# 7. Keperluan Tenaga Kerja

Pengurus Projek

Jurutera Tapak

Jurutera QA/QC

Pegawai Keselamatan dan Kesihatan

Penyelia

Pekerja mahir / pengendali

Pekerja am

# 8. Peralatan Perlindungan Diri Diperlukan

Topi keselamatan

Kasut keselamatan

Jaket keselamatan berpantul cahaya

Sarung tangan keselamatan

Pelindung mata

Pelindung pendengaran, pernafasan atau pencegah jatuh jika diperlukan

# 9. Permit Diperlukan

Permit menjalankan kerja

Pelepasan kawasan kerja

Permit pengangkatan jika berkenaan

Permit korekan, kerja panas atau ruang terkurung jika berkenaan

Pelepasan pemeriksaan sebelum kerja ditutup

# 10. Standard Berkaitan

Dokumen kontrak dan spesifikasi projek

Lukisan diluluskan dan lukisan kerja terselaras

Penyerahan bahan diluluskan dan arahan pengilang

Undang-undang Malaysia dan kehendak pihak berkuasa yang berkenaan

Spesifikasi JKR yang berkenaan jika dikehendaki oleh kontrak

Piawaian MS, BS, EN atau ISO semasa yang diluluskan untuk projek

# 11. Rekod Pemeriksaan

| Bil. | Rujukan / Tajuk | Semakan | Tarikh | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

# 12. Rekod Pengujian

| Bil. | Rujukan / Tajuk | Semakan | Tarikh | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

# 13. Lukisan Rujukan

| Bil. | Rujukan / Tajuk | Semakan | Tarikh | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

# 14. Daftar Dokumen

| Bil. | Rujukan / Tajuk | Semakan | Tarikh | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |